UMOWA …...../.............

zawarta dnia ………………………. r. pomiędzy Miejskim Przedszkolem Nr 2 w Żarach , ul. 1 Maja 3a nazywanym w treści Umowy Zamawiającym, posiadającym REGON 060489378 NIP 928 20 63 972 reprezentowanym przez  Ewę Serwińską – dyrektora przedszkola, przy kontrasygnacie głównej księgowej Izie Reczuch

a …........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest wykonanie remontu podłogi w sali zabaw dzieci 3 – letnich na I pietrze w budynku Przedszkola Nr  2 w Żarach, ul. …1 Maja 3a

Zakres prac został szczegółowo opisany w załączniku nr 1- Kosztorys inwestorski .

§ 2

Termin realizacji

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy określony w § 1 w terminie od 1.07.2016 do 31.07.2016r. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wykonawcy terenu budowy z dniem 1.07.2016r.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy określony w § 1 zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego i przepisów technicznych i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm polskich i aprobat technicznych.

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, z materiałów własnych.

3.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących                          u Zamawiającego i instrukcji ppoż. i bhp.

4. Wykonawca realizując umowę ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego oraz w mieniu osób trzecich, przez osoby, którymi się posługuje realizując przedmiot umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy Zamawiającemu uporządkowany teren budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren i pomieszczenia użytkowane w czasie wykonywania prac. Odpady technologiczne Wykonawca usunie z terenu posesji przedszkola na własny koszt.

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie wykonywanych robót objętych Umową będzie: …..........................................................................., nr tel. …………………

Nadzór budowlany pełni: …............................…………., członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr pozwolenia ….............................................................  .

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

udostępnienia na swój koszt na czas trwania prac poboru energii elektrycznej;

udostępnienia pomieszczenia socjalnego;

odbioru końcowego przedmiotu Umowy, podpisując protokół końcowy robót.

§ 5

Odbiór robót budowlanych

- Wykonanie całego przedmiotu umowy  jest podstawą do zgłoszenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego.

3. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, a także jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć - Zamawiający może odmówić odbioru. W razie odmowy odbioru z powyższych przyczyn nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust.2. Postanowienia ust.3 stosuje się do nowego terminu osiągnięcia gotowości do odbioru.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu odbioru,

b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Wszelkie czynności podczas odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 6

Wynagrodzenie

Strony ustalają, że Zamawiający

1. za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:  …............................................. zł. brutto (słownie złotych: ….......................................................................), w tym podatek VAT 23% w kwocie ….......................................................................... zł (słownie złotych: …..........................................................................................................................),  które obejmuje koszty materiałów, koszty zakupu,  koszty transportu, koszty robocizny ,koszty ogólne/pośrednie, zysk oraz należny podatek.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, nie podlega żadnym zmianom, w związku z tym Zamawiający nie dopuszcza dokonywania dodatkowych płatności.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem  na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie  14 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawę wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony bez zastrzeżeń.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 7

Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie jakości – na okres 24 miesiące liczony od daty dokonania odbioru końcowego.

§ 8

Kary umowne, odstąpienie od umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 1, w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej, w przypadku zwłoki w dokonaniu zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT, w wysokości odsetek ustawowych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego;

- Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny albo przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 5 dni.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, z powodu okoliczności o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§ 9

Rozstrzyganie sporów

- Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Stronami umowy w związku z jej realizacją, będą rozwiązywane polubownie.

- W razie przypadku niemożliwości porozumienia się Stron w terminie nie dłuższym niż 10 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego 68-200 Żary, ul. Podwale.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  w postaci zawarcia stosownego aneksu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U 2010 nr 243, poz. 1623 ze zm.) z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759, ze zm.) oraz ustawy 
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca i jeden Zamawiający.

- Umowę sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności.

Załączniki:

1. Kosztorys inwestorski

………………………							………………………….

Wykonawca					 			Zamawiający